Информация о результатах проверки по теме «Выборочная проверка мероприятий в рамках соглашения УР с ГК «Росатом», проведенной в муниципальном учреждении культуры «Централизованная библиотечная система г.Глазова»

В соответствии с Планом внутреннего муниципального финансового контроля Управления финансов Администрации города Глазова на 2025 год в период с 02 июня по 20 июня 2025 года проведена выборочная проверка отдельных мероприятий в рамках соглашения УР с ГК «Росатом» в муниципальном учреждении культуры «Централизованная библиотечная система г.Глазова».

Проверкой выявлены нарушения:

- срок выполнения работ по 2 этапу контракта 31.05.2025г. – работы не выполнены. По окончанию контрольного мероприятия Учреждением предоставлено письмо с информацией о подготовки документов в Республиканскую комиссию по повышению устойчивости развития экономики в УР об изменении существенных условий контракта (продлении срока выполнения работ по контракту).

До предоставления дополнительного соглашения о переносе сроков выполнения работ по контракту учреждение взято на контроль.