**Планы/ Результаты /Новости**

**Результаты реализации национальных и федеральных проектов на территории Муниципального образования**

**«Город Глазов»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование проекта | Срок реализации | Национальный/федеральный проект | Этап проекта |
| **НП Демография** |
| 1 | Установка площадки ГТО на ул. Кирова 75а, МБОУ СОШ 9 | 2020 | Федеральный проект Спорт - норма жизни | Проект реализован, завершен |
| **НП Жилье и городская среда** |
| 2 | Благоустройство 14 дворовых территорий и 1 общественного пространства | 2020 | Федеральный проект Формирование комфортной городской среды | Проект реализован, завершен |
| 3 | Улица Кирова – связывая времена и пространства | 2020-2021 | Федеральный проект Формирование комфортной городской среды | Проект реализован, завершен |
| 4 | Сквер у памятника Павлику Морозову, ул. Кирова, д. 7 | 2021 | Федеральный проект Формирование комфортной городской среды | Проект реализован, завершен |
| 5 | Сквер у Музыкальной школы, ул. Кирова, д. 22 | 2021 | Федеральный проект Формирование комфортной городской среды | Проект реализован, завершен |
| 6 | Благоустройство 6 дворовых территорий и 1 общественного пространства (Бульвар по ул. К.Маркса, 1 очередь) | 2022 | Федеральный проект Формирование комфортной городской среды | Проект реализован, завершен |
| 7 | Благоустройство 6 дворовых территорий и 2 общественных пространств (Бульвар по ул. К.Маркса, 2 очередь / Площадь у КСК «Победа») | 2023 | Федеральный проект Формирование комфортной городской среды | Проект реализован, завершен |
| **НП Культура** |
| 8 | Создание Виртуального концертного зала МБУ ДО ДМШ №1 в г. Глазов | 2022 | Федеральный проект Цифровая культура | Проект реализован, завершен |
| 9 | Приобретение музыкальных инструментов МБУ ДО «Детская школа искусств №2» | 2022 | Федеральный проект Культурная среда | Проект реализован, завершен |
| 10 | Техническое оснащение МБУК «Глазовский краеведческий музей» | 2023 | Федеральный проект Обеспечение качественного нового уровня развития инфраструктуры культуры | Проект реализован, завершен |

**Планы реализации национальных и федеральных проектов на территории Муниципального образования**

**«Город Глазов»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование проекта | Срок реализации | Национальный/федеральный проект | Этап проекта |
| **НП Жилье и городская среда** |
| 1 | «Культурный квартал» - проект благоустройства ул. Кирова, вторая очередь | 2022-2024 | Федеральный проект Формирование комфортной городской среды | Реализация проекта |
| 2 | Благоустройство 7 дворовых территорий и 2 общественных пространств (Бульвар по ул. К.Маркса, 3 очередь / Аллея у школы искусств «Глазовчанка») | 2024 | Федеральный проект Формирование комфортной городской среды | Реализация проекта |
| **НП Культура** |
| 3 | Строительство Центра культурного развития | 2020-2024 | Федеральный проект Обеспечение качественного нового уровня развития инфраструктуры культуры | Реализация проекта |
| 4 | Капитальный ремонт театра «Парафраз» | 2024 | Федеральный проект Обеспечение качественного нового уровня развития инфраструктуры культуры | Реализация проекта |
| 5 | Приобретение оборудования МБУ ДО «Детская художественная школа»  | 2024 | Федеральный проект Обеспечение качественного нового уровня развития инфраструктуры культуры | Реализация проекта |
| **НП Образование** |
| 6 | Создание детского технопарка «Кванториум» (СОШ№11) | 2020-2024 | Федеральный проект Современная школа | Реализация проекта |