

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Администрация  муниципального образования  «Город Глазов»  (Администрация города Глазова) |  | «Глазкар»  муниципал кылдытэтлэн  Администрациез  (Глазкарлэн Администрациез) |

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

\_\_26.08.2022\_ № \_\_17/39\_

г. Глазов

**Об утверждении технического задания обществу с ограниченной ответственностью «Тепловодоканал» на корректировку инвестиционной программы по строительству, реконструкции объектов централизованной системы холодного водоснабжения муниципального образования «Город Глазов» на 2019 - 2024 годы и по строительству, реконструкции объектов централизованной системы водоотведения муниципального образования «Город Глазов» на 2019 - 2024 годы**

В соответствии с Федеральным Законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» и руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Глазов», положениями Концессионного соглашения в отношении объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Глазов» Удмуртской Республики от 20.05.2019г. № АБ-434/135, дополнительным соглашением №1 от 30.12.2019 г. и дополнительным соглашением №2 от 02.11.2020 г. к Концессионному соглашению № АБ-434/135 от 20.05.2019г., Постановления Администрации г. Глазова «Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Глазов» до 2028 года» №17/37 от 09.08.2022 г.

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить прилагаемое Техническое задание обществу с ограниченной ответственностью «Тепловодоканал» на корректировку инвестиционной программы по строительству и реконструкции объектов централизованной системы холодного водоснабжения муниципального образования «Город Глазов» на 2019 - 2024 годы и по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения муниципального образования «Город Глазов» на 2019 - 2024 годы.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Глазова по вопросам строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства С.К. Блинова.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава города Глазова | С.Н. Коновалов |

Приложение № 1

к постановлению

Администрации города Глазова

от \_26.08.2022\_ № \_17/39\_

**Техническое задание**

**обществу с ограниченной ответственностью «Тепловодоканал» на**

**корректировку инвестиционной программы по строительству и реконструкции** **объектов централизованной системы холодного водоснабжения муниципального образования «Город Глазов» на 2019 - 2024 годы и по строительству и**

**реконструкции объектов централизованной системы водоотведения муниципального образования «Город Глазов» на 2019 - 2024 годы.**

1. В разделе 10 «Финансовый план реализации инвестиционной программы»:

1.1. В таблицу «Источники финансирования инвестиционных мероприятий в сфере водоснабжения на 2019-2024 годы» внести следующие изменения:

* + 1. Подпункт 2.2.1. пункта 2.2. изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объём финансирования | Объём финансирования по годам  (тыс. руб. без учета НДС) | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 2.2.1 | Строительство участка Ультрафиолетового обеззараживания на водозаборе «Солдырь» | **Сметная стоимость всего** | **24 711** | **750** | **0** | **0** | **4 111** | **19 850** | **0** |
| Собственные средства предприятия- амортизация | **17 058** |  |  |  |  | 17 058 |  |
| Собственные средства предприятия- прибыль | **2 792** |  |  |  |  | 2 792 |  |
| Заемные средства | **4 861** | 750 |  |  | 4 111 |  |  |
| Средства муниципального бюджета | **0** |  |  |  |  |  |  |

* + 1. Подпункт 4.1. раздела 4 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объём финансирования | Объём финансирования по годам  (тыс. руб. без учета НДС) | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 4.1 | Реконструкция контактных осветлителей с заменой фильтрующей загрузки. | **Сметная стоимость всего** | **26 908** | **1 000** | **100** | **0** | **7 200** | **18 608** | **0** |
| Собственные средства предприятия - прибыль | **10 922** |  |  |  | 6 811 | 4 111 |  |
| Заемные средства | **15 986** | 1 000 | 100 |  | 389 | 14 497 |  |
| Средства муниципального бюджета | **0** |  |  |  |  |  |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства,

наделенного правами юридического лица

Администрации города Глазова Е.Ю. Шейко