

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Администрация  муниципального образования  «Городской округ «Город Глазов»  Удмуртской Республики»  (Администрация города Глазова) |  | «Удмурт Элькунысь  «Глазкар» кар округ»  муниципал кылдытэтлэн  Администрациез  (Глазкарлэн Администрациез) |

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

\_\_23.01.2024\_\_ № \_\_\_14/2\_\_

г. Глазов

**О проведении противопаводковых мероприятий на территории муниципального образования «Городской округ «Город Глазов»**

**Удмуртской Республики» в 2024 году**

Руководствуясь Федеральным законом РФ от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», ст. 16 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики» и в целях своевременного проведения противопаводковых мероприятий, уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций и снижения возможного ущерба, обеспечения безопасности населения и устойчивого функционирования объектов экономики в период пропуска паводковых вод весной 2024 года

**П О С Т А Н О В Л Я Ю:**

1. Утвердить состав городской противопаводковой комиссии на 2024 год (Приложение № 1).

2. Утвердить перечень мероприятий, рекомендуемых для выполнения предприятиями, организациями и учреждениями города, независимо от формы собственности для безаварийного пропуска паводковых вод весной 2024 года (Приложение № 2).

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава города Глазова | С.Н. Коновалов |

Приложение № 1

###### УТВЕРЖДЕНО:

###### Постановлением

Администрации города Глазова

от \_\_23.01.2024 года № \_14/2\_

**СОСТАВ**

**городской противопаводковой комиссии на 2024 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Коновалов  Сергей Николаевич | - председатель комиссии, Главы города Глазова; |
| Шейко  Евгений Юрьевич | - заместитель председателя комиссии, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, наделенного правами юридического лица, Администрации города Глазова; |
| **Члены комиссии:** |  |
| Ильин  Алексей Геннадьевич | - начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Глазова; |
| Майшев  Антон Александрович | - начальник отдела мобилизационной работы, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций АО «Чепецкий механический завод» (по согласованию); |
| Корепанов  Игорь Владимирович | - директор филиала АО «Русатом Инфраструктурные решения» в городе Глазове(по согласованию); |
| Маслеников  Сергей Анатольевич | - начальник 2 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике (по согласованию); |
| Блинов  Сергей Константинович | - директор муниципального унитарного предприятия "Жилищно-коммунальное управление" муниципального образования "Город Глазов" (по согласованию); |
| Попов  Станислав Валерьевич | - директор Глазовского филиала ООО «Электрические сети Удмуртии» (по согласованию); |
| Чупина  Надежда Львовна | - начальник сектора экономического анализа и планирования управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства Администрации города Глазова; |
| Зыкин  Евгений Витальевич | - начальник Межмуниципального отдела МВД РФ «Глазовский» (по согласованию) |

Начальник отдела по

делам гражданской обороны

и чрезвычайным ситуациям А.Г.Ильин

Приложение № 2

Утверждено Постановлением

Администрации города Глазова

от \_\_23.01.2024 года № \_14/2\_

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**мероприятий, рекомендуемых для выполнения предприятиями, организациями и учреждениями города, независимо от формы собственности, для безаварийного пропуска паводковых вод весной 2024 года**

| № пп | Наименование, проводимых мероприятий | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Разработка, утверждение и представление в городскую противопаводковую комиссию (через отдел по делам ГО и ЧС) копий приказов о назначении объектовых противопаводковых комиссий и планов проведения противопаводковых мероприятий (предусмотреть перечни сил и средств, резерв материальных и финансовых ресурсов для предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций во время весеннего паводка) | до 11.03.2024 г. |
| 2. | Выполнение работ по очистке от снега и наледи крыш жилых домов и административных зданий, цоколей, проездов и дренажей. Осуществление постоянного контроля за очисткой подъездных путей к пожарным гидрантам и особо опасным производственным участкам и зданиям | с 11.03.2024 г. |
| 3. | Выполнение всех противопаводковых мероприятий в садоводческих обществах и гаражных кооперативах и принятие мер к безаварийному пропуску весенних талых вод, во избежание возможного ущерба от последствий весеннего паводка | до 25.03.2024 г. |
| 4. | Проведение работ по подготовке ливневой канализации, водопропускных труб, ливнеприемников, кюветов, отверстий мостов к пропуску талых паводковых вод. Организация очистки оголовков, водосточных труб и кюветов по улицам города, обратив особое внимание: на улицы Куйбышева, Колхозная, Драгунова, Пионерская, Чапаева, Шестая, Девятая, Менделеева, Красноармейская, Южная, Мичурина, Сулимова, район столярного цеха ул. Сибирская, пл. Свободы, Кирова, ул. Глинки, Т. Барамзиной, Ф.Васильева, Матросова, Пастухова, вдоль ж/д тупика (бывшего ОАО «УЗСМ»), гаражного кооператива «Орбита», водопропускной канавы от ООО «Глазов.Электрон» до железной дороги в районе производственной площадки ОАО «МИЛКОМ» производственная площадка «Глазов-молоко», в жилых массивах «Заводской» и Юго-Западный, п.Сыга (перекресток Кировская-Удмуртская). | до 11.03.2024 г. |
| 5. | Населению города Глазова, проживающему в частном секторе, провести очистку выгребных ям надворных туалетов, помойниц, мест сбора и временного накопления твердых бытовых отходов | март 2024 г. |
| 6. | Очистка водоотводных канав и кюветов ото льда, снега и мусора гражданами, имеющими в собственности, аренде или ином вещном праве земельные участки, расположенные в секторе застройки индивидуальными домовладениями, в границах этих участков | до 15.03.2024 г. |
| 7. | Организация круглосуточного дежурства ответственных должностных лиц и специальной автомобильной и инженерной техники, аварийных бригад на предприятиях, в организациях и учреждениях города в период пика весеннего паводка | с 05.04.2024 г. |
| 8. | Организация вывоза снега с территорий предприятий, улиц города и внутридворовых территорий | до 05.04.2024 г. |
| 9. | Организация подготовки и содержание в исправном состоянии необходимой автотракторной и специальной техники для возможного использования при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации в паводковый период | апрель – май 2024 г. |

Начальник отдела по

делам гражданской обороны

и чрезвычайным ситуациям А.Г.Ильин